Objetivo
Reconhecer erros ocorridos e corrigi-los para criar uma aplicação estável e sem risco de invasões internas ou externas.

Os passos abaixo irão evitar situações para alcançar nossos objetivos:

1º Passo - Evitando Hacking Steps

1 – Fingerprint do Ambiente
Para evitar o mapeamento de um ambiente iremos bloquear execução e upload de arquivos maliciosos tais como “PHP Shell Script”.
Além disso iremos tratar todos e quaisquer tipos de mensagens que mostrem caminhos fisicos de arquivos, pastas e serviços em execução para evitar tentativas de invasão/acesso não autorizadas
Tempo de Execução Aproximado = 2 dias(16 horas)
Arquivos que serão alterados = Todos os arquivos que recebem dados e/ou recebem arquivos.

2– Acesso ao MySQL
O acesso ocorreu no importunismo de termos que zerar a senha do MySQL por causa de saída de alguns colaboradores.
Tempo de Execução Aproximado = 0 dias ( Corrigido)

3 – Extração de Hashes de senhas de Usuários
As senhas extraidas foram originadas de usuários do antigo “Sistema Administrativo” da Intranet feita pela RS Design. O mesmo foi descontinuado e o banco de dados retirado do ambiente novo.
Tempo de Execução Aproximado = 0 dias ( Corrigido)

4 à 8
Com a descontinuação do “Sistema Administrativo” da Intranet feita pela RS Design, os passos são interrompidos

2º Passo – XSS Parser Filtering
Filtraremos todos os dados enviados a partir do cliente(browser), incluindo dados pelo usuário, User-Agent Headers e Cookies.
Todos os dados rebidos do cliente(browser) que será exibido em uma página da Web será codificado em HTML para garantir que o conteúdo é apresentado como texto em vez de um elemento HTML, JavaScript ou XML, evitando assim que conteudos maliciosos sejam enviados para a aplicação.
Tempo de Execução Aproximado = 5 dias (40 horas)
Arquivos que serão alterados = Todos os arquivos da Intranet e de suas ferramentas

3º Passo – Anti SQL Injection
Iremos realizar funcionalidades anti SQL injection em três areas: validação de dados inputados, criação de querys e segurança de banco de dados.
Todos os dados recebidos do cliente(browser) serão validados de acordo com cada contexto e tipo de dado, além do uso de Active Record para evitar qualquer tipo de injeção de SQL. Todas as querys serão preparadas em pre-compiladas através do uso de stored procedures internas evitando quaisquer tipo de inválidade de dados e/ou erros na aplicação. Iremos abolir do sistema quaisquer ações que usem de concatenação de strings e ultilizaremos funções que irão preparar os dados para execução. Também será ultilizado o uso do controle de acesso para evitar que mesmo após os filtros ações como “DROP, ALTER e TRUNCATE” sejam executadas. Todas essas ações evitaram ao máximo quaisquer tipos de execuções não autorizadas
Tempo de Execução Aproximado = 7,5 dias (60 horas)
Arquivos que serão alterados = Todos as Models e BS da Intranet e de suas ferramentas

4º Passo – Abolir Listagem de Diretórios
Todos os diretórios e arquivos da aplicação passarão pelo controle de acesso interno evitando qualquer tipo de listagem inapropriada e que o conteudo de arquivos sejam abertos.
Tempo de Execução Aproximado = 2 dias (16 horas)
Arquivos que serão alterados = Todos os Diretórios da Intranet, de suas ferramentas e arquivos .htaccess para controle de acesso

5º Passo – Anti-Clickjacking/Framekiller
Será bloqueado o uso de frames e iframes na intranet. Além disso através do Framekiller, iremos prevenir que usuários maliciosos utilizem a intranet através de iframes
Tempo de Execução Aproximado = 4 horas
Arquivos que serão alterados = Todos os arquivos da Intranet e de suas ferramentas

6º Passo – Cookies
A sessão de usuários da aplicação serão mudadas para ocorrerem através do banco de dados e de tokens que serão todos criptografadas com uso de uma chave de 256 Bits, isso irá evitar que usuários maliciosos vejam dados importantes da sessão atual
Tempo de Execução Aproximado = 3 dias (24 horas)
Arquivos que serão alterados = Todos os arquivos da Intranet e de suas ferramentas

7ª Passo – Corrigir HTTP Error 500.
Corrigir todos os arquivos abaixo que estão com erro 500
Tempo de Execução Aproximado = 1 dia (8 horas)
Arquivos que serão alterados:
http://mail.scopel.com.br:8888/informativos/detalhes/rs-links.php
http://mail.scopel.com.br:8888/informativos/detalhes/intranet/biblioteca
http://mail.scopel.com.br:8888/avisos/detalhes/rs-links.php
http://mail.scopel.com.br:8888/avisos/detalhes/intranet/biblioteca
http://mail.scopel.com.br:8888/intranet/biblioteca/item/votar
http://mail.scopel.com.br:8888/intranet/biblioteca/detalhes-item/rs-links.php
http://mail.scopel.com.br:8888/intranet/biblioteca/detalhes-item/intranet/biblioteca
http://mail.scopel.com.br:8888/busca
http://mail.scopel.com.br:8888/biblioteca/emprestimo/solicitar-prereserva
http://mail.scopel.com.br:8888/biblioteca/emprestimo/solicitar-emprestimo

Conclusão
Após a correção dos termos citados a aplicação se tornará menos vunerável, evitando ao máximo o acesso não-autorizado e vulnerabilidades internas e externas. Acreditamos que também devemos colocar a aplicação em ambiente com protocolo seguro criptografado (SSL) com chave de 256 bits para evitar que dados sejam roubados durante a transação de informações.